АДМИНИСТРАЦИЯ

ЩЕКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 декабря  2013 г. №12

# Об утверждении Программы комплексного

# развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Щекинский  сельсовет»

Рыльского района Курской области на 2014-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований  к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  Администрация Щекинского сельсовета Рыльского района постановляет:

# 1.Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Щекинский  сельсовет»  Рыльского района Курской области на 2014-2024 годы.

2. Постановление вступает в силу  с 01.01.2014 года.

Глава Щекинского сельсовета                                                               А.Е.Пилипенко

# Утверждена

Постановлением Администрации

Щекинского  сельсовета

Рыльского района  Курской области

от  23 декабря 2013г. №12

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Щекинский  сельсовет» Рыльского района Курской области на 2014-2024 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Щекинский сельсовет»  Рыльского района Курской области

# на 2014-2024 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Щекинский сельсовет” Рыльского района Курской области на 2014-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Щекинского сельсовета Рыльского района |
| Разработчик Программы | Администрация Щекинского сельсовета Рыльского района |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Щекинский сельсовет” Рылского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Щекинский сельсовет” Рыльского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Щекинский сельсовет” Рыльского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 48800 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 6100 тыс. рублей; 2015 год – 4500 тыс. рублей; 2016 год – 3400 тыс. рублей; 2017 год – 3600 тыс. рублей; 2018 год – 4000 тыс. рублей; 2019 год – 5000 тыс. рублей; 2020 год – 6000 тыс. рублей; 2021 год – 4500 тыс. рублей; 2022 год – 6000 тыс. рублей; 2023 год – 2800 тыс. рублей; 2024 год - 2900 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Щекинский сельсовет» находится в  Рыльском районе Курской области.

Муниципальное образование «Щекинский сельсовет» включает в себя 4 населенных пункта. Центром муниципального образования «Щекинский сельсовет» является село Щекино.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 481 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Щекинский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Рыльском  районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы

Общая площадь жилых помещений в Щекинском сельсовете на 01.01.2013 г. составляла 8,1 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 21 м2.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 223 индивидуальных домовладений, все домовладения оформлены в частную собственность (таблица 1).

Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2013 г.

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 223 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 223 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 8,0 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | -водопроводом | «-« | 56,9% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 52,0% |
|  | -централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | -электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Щекинский сельсовет» имеют износ от 40 до 60%.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий является низкой, так как сельсовет не имеет развитых систем водоснабжения, водоотведения, газификация на 52% (116 домовладений из 223).

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Рыльского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры, библиотека.

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Рыльского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от КТП 20515-5/60 через ВЛ-0,4кВ №1, проходящей через территорию сельсовета.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

Показатели индивидуального жилищного фонда

муниципального образования «Щекинский сельсовет» на 01. 01. 2013 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (чел./дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Щекино | 112 | 277 | 3302 | 209/72 | 277/112 | 251/74 | 40 | 112 | 74 | 24 | 560 | 730 | 5,0 | 155,12 | 183,23 |
| 2 | с.Дугино | 38 | 86 | 1729 | 60/21 | 86/38 | 63/21 | 7 | 38 | 21 | 24 | 560 | 730 | 1,4 | 48,16 | 45,99 |
| 3 | с.Коренское | 38 | 81 | 1727 | 51/21 | 81/38 | 63/23 | 9 | 38 | 23 | 24 | 560 | 730 | 1,2 | 45,36 | 45,99 |
| 4 | д.Карьково-Каменка | 35 | 37 | 1242 | 2/1 | 37/35 | - | - | 3 | - | 24 | 560 | 730 | 0,05 | 20,72 | - |
|  | Итого по МО | 223 | 481 | 8000 | 322/115 | 481/223 | 377/118 | 56 | 223 |  | 24 | 560 | 730 | 7,65 | 269,36 | 275,21 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Щекинский сельсовет»  за 2012 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия |  | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация сельсовета | 4 | - | 86 | - | 86 | - | - | - | - | 1 |  | - | 4 | 500 | - |
| 2 | - МКУК «Щекинский СДК» | - 3 | 200 | 431,6 | - | 431,6 | 431,6 | - | 431,6 | - | 1 |  | 1 | 10 | 2362 | 12669 |
|  | - Итого по МО | 7 | - | 517,6 |  | 517,6 | 431,6 | - | 2250 | - | 8 | 8 |  | 14 | 2862 | 12669 |

2.4.Газоснабжение

Газоснабжение Рыльского сельсовета, так же как и всего Рыльского района осуществляется на базе трубопроводного и сжиженного газа.

Газифицировано 3 населённых пункта с. Щекино, с. Коренское и с. Дугино, в деревне Карьково-Каменка газоснабжение отсутствует. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых осуществляется от ранее запроектированного газопровода низкого давления от газорегуляторных пунктов ГРПШ населённых пунктах с. Щекино, с. Коренское, газоснабжение села Дугино осуществляется от газорегуляторного пункта ГРПБ.

Газопровод уложен подземно. Протяженность газопроводов на территории муниципального образования «Щекинский сельсовет» составляет:

-с. Щекино 4465 м;

-с. Дугино 1795 м;

-с. Коренское 1623 м.

Протяженность межпоселковых газопроводов на территории муниципального образования «Щекинский сельсовет» составляет порядка 7,8 км.

2.5. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счёт подземных вод. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6– 10 куб.м/час с накоплением в водонапорных башнях и передачей потребителям по сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 11,3 км. Износ водопроводных сетей – 50–100%.

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением. В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

На территории администрации Рыльского сельсовета расположены 27 водонапорных колонок и 5 водонапорных скважин.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 1,5 км.

2.6.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  МО «Щекинский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

по МО  «Щекинский сельсовет» Рыльского района на 01.01.2013г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Щекино | 4,4 | 2011 | 0,0 | - | - | - | 74 | 83 | 263,7 | 251,0 |
| 2 | с.Дугино | 1,8 | 2011 | 0,0 | - | - | - | 21 | 56 | 86,0 | 86,0 |
| 3 | с.Коренское | 1,6 | 2011 | 0,0 | - | - | - | 23 | 61 | 95,0 | 81,0 |
|  | Итого по МО | 7,8 | - | 0,0 | - | - | - | 118 | 70 | 444,70 | 418,0 |

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО «Щекинский сельсовет»  Рыльского района на 01.01.2013г.

### Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Щекино | 1 | 1980 | 100 | 1 | 1985 | 100 | 6,0 | 1968 | 100 | 12 | 2007 | 100 | - | - | 209 | 75,5 |
| 2 | с.Дугино | 1 | 1985 | 100 | 1 | 1989 | 100 | 1,0 | 1967 | 100 | 3 | 2007 | 100 | - | - | 60 | 51,6 |
| 3 | с.Коренское | 1 | 1965 | 100 | 1 | 1965 | 100 | 2,0 | 1965 | 100 | 7 | 2007 | 100 | - | - | 51 | 41,31 |
| 4 | д.Карьково-Каменка | 1 | 1966 | 100 | 1 | 1978 | 100 | 2,7 | 1979 | 100 | 6 | 2007 | 100 | - | - | 2 | 0,74 |
|  | Итого по МО | 4 | - | 100 | 4 | - | 100 | 11,7 | - | 100 | 33 | - | 100 | - | - | 322 | 169,15 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Щекинский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 0,07 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,03 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +0,04 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 11,1 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 1,1 |
|  |  | % | 10 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 10,0 |
|  | - население | т. куб.м | 9,6 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,4 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | - |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 38,45 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 38,45 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 38,45 |

Раздел 3. Перспективы  развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

Жилищный фонд муниципального образования с износом более 60% на 01.01.2013 г. составляет 200 м2 или 0,5% в общем объеме жилья муниципального образования.

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит примерно 200 м2 общей площади.

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 330 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 32 м2/чел.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Щекинский сельсовет» в период 2014 -2024 годов

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО   «Щекинский сельсовет» на период 2014-2024 годов

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения района на  перспективу предполагается в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Курской области, разработанной ОАО «Гипрониигаз» в 2002 году по заказу Комитета строительства и стройиндустрии Курской области.

В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Рыльского района.

Схема предусматривает строительство ГРП во всех муниципальных образованиях сельсовета.

Реализация программных мероприятий позволит:

- газифицировать полностью сельсовет;

- повысить инвестиционную привлекательность сельсовета.

I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- прокладка сетей газоснабжения от с. Щекино до д. Карьково-Каменка, с установкой ГРП, протяженностью 1,0 км;

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Щекинский сельсовет» на 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с.Щекино | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 |
| 2 | с.Дугино | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| 3 | с.Коренское | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 4 | д.Карьково-Каменка | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
|  | Итого по МО | 481 | 477 | 473 | 469 | 465 | 461 | 457 | 453 | 449 | 445 | 441 | 437 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2014 – 2024 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Щекинский сельсовет»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Щекино | - | - | - | 0,8 |
| 2 | д.Карьково-Каменка | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  | Итого по МО | - | - | 1,0 | 1,8 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области в 2014-2024 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Щекино | 276 | 40 | 11040 | 274 | 45 | 12330 | 272 | 50 | 13600 | 270 | 55 | 14850 | 267 | 60 | 16020 |
| 2 | с.Дугино | 85 | 40 | 3400 | 83 | 45 | 3735 | 81 | 50 | 4050 | 79 | 55 | 4345 | 76 | 60 | 4560 |
| 3 | с.Коренское | 81 | 40 | 3200 | 78 | 45 | 3510 | 76 | 50 | 3800 | 74 | 55 | 4070 | 71 | 60 | 4260 |
| 4 | д.Карьково-Каменка | 36 | 40 | 1440 | 34 | 45 | 1530 | 32 | 50 | 1600 | 30 | 55 | 1650 | 27 | 60 | 1620 |
|  | Итого по МО | 478 | 40 | 19080 | 469 | 45 | 21105 | 461 | 50 | 23050 | 453 | 55 | 24915 | 441 | 60 | 26460 |

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области в 2014-2024 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Щекино | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Дугино | Индивидуальные жилые дома | дом | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Коренское | Индивидуальные жилые дома | дом | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | д.Карьково-Каменка | Индивидуальные жилые дома | дом | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 36 | - | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | - | - | - |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Щекинский сельсовет» на период 2014-2024 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Щекинский сельсовет» генеральным планом предлагается обеспечение населения полностью централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2024 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 456 и 381 человек, соответственно.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.13 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 481 | 685,8 | 456 | 320,4 | 73 | 78 | 92 | 95 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | 9 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 456 | 320,4 | 50 | 50 | 65 | 61 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 165,2 | 165,0 |

Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 165,0 | 165,2 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 198,0 | 198,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 8,25 | 8,26 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 19,1 | 19,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 5,3 | 5,3 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

1×5×3×36001000=54м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- замену изношенных водопроводных сетей - 1,2 км;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 460 м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки в с. Щекино, в с.Коренское, в д.Карьково-Каменка;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки  МО «Щекинский сельсовет» на период 2013-2022 годов

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 562 м3.

Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовета с учетом общественных зданий | 456 |  | 381 | 2000 | 2000 | 712 | 562 |
| Итого | Х |  | Х | Х | Х | 712 | 562 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

562 : 365 х 1=1,5 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

1,5 х 2 ≈ 3 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены (имеется контейнер возле администрации), поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 3 контейнера:

- с. Щекино – 1 шт;

- с. Дугино – 1 шт;

- с. Коренское – 1 шт.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Щекинский сельсовет» будут вывозиться на межмуниципальный полигон «Твердых бытовых отходов в г. Рыльск.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

562 * 20  / 10 = 1124 м2 или 0,11 га

где: 20 – расчетный период, лет;

562 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,11 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения  необходимо  разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 3 контейнеров.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Щекинский сельсовет»  на 2014-2024 годы

Таблица 10

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Щекино | 1 |  | 1980 | 100 | 1 |  | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Дугино | 1 |  | 1985 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Коренское | 1 |  | 1965 | 100 | 1 |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | - |  |
| 4 | д.Карьково-Каменка | 1 |  | 1966 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 4 |  | - | - | 4 |  | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Щекино | 1 | 1985 | 100 | 1 | 1 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Дугино | 1 | 1989 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Коренское | 1 | 1965 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4 | д.Карьково-Каменка | 1 | 1978 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 5 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее срстояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Щекино | 6,0 | 1968 | 100 | 6,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | с.Дугино | 1,0 | 1967 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 3 | с.Коренское | 2,0 | 1965 | 100 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Карьково-Каменка | 2,7 | 1979 | 100 | 2,7 | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,7 | 1,7 | - | - |  |
|  | Итого по МО | 11,7 | - |  | 11,7 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | - |  |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Щекинский сельсовет» на 2014-2024 годы

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с.Щекино | 276 | 40 | 11040 | 274 | 44 | 12056 | 272 | 44 | 11968 | 270 | 44 | 11 880 | 267 | 44 | 11748 |
| 2 | с.Дугино | 85 | 40 | 3400 | 83 | 44 | 3652 | 81 | 44 | 3564 | 79 | 44 | 3476 | 76 | 44 | 3344 |
| 3 | с.Коренское | 81 | 40 | 3240 | 78 | 44 | 3432 | 76 | 44 | 3344 | 74 | 44 | 3256 | 71 | 44 | 3124 |
| 4 | д.Карьково-Каменка | 36 | 40 | 1 440 | 34 | 44 | 1496 | 32 | 44 | 1408 | 30 | 44 | 1320 | 27 | 44 | 1188 |
|  | Всего по МО | 478 | 40 | 19120 | 469 | 44 | 20636 | 461 | 44 | 20284 | 453 | 44 | 19932 | 441 | 44 | 19404 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Щекинский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Тракторные тележки | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенного газопровода |  | - | - | 1,0 | - |  | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 2 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | - | 1 | - |  | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | Количество построенного водопровода | км. | 0,8 | - | - | 1,0 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | - | - | - |  | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 5 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 85,0 | 90,0 | 95 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 |
| 7 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - сетевого газа, |  | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - воды |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 8 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения. | млн.руб. | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 2,1 |  | 1,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 0,7 |  |
| 9 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |  | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |  |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
|  | - водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |  | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |  |
| 10 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |  |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Щекинский сельсовет» в рамках Программы газификации Рыльского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит  км. 1,0

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях МО  предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 14

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Щекинский сельсовет»  2014 – 2024 годы ( в ценах 2013 года)

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение д.Карьково-Каменка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2014-2017 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2016 | 2022 | Средства бюджета |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Щекино | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2017-2024 | Обеспечение газом 10 домов (650 кв. м жилья) | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство водопровода в с.Щекино (Бугряновка) | Обеспечение население водой | Водопровод – 0,8 км, Арт.скважина -1, Водонапорная башня – 1. | 6,0 | 2014- 2017 | Обеспечение водой 17 домов | 2017 | 2017 | Средства бюджетов всех уровней |
| 2 | Строительство водопровода в д.Карьково-Каменка | Водоснабжение существующих жилых домов | Водопровод – 1,0 км | 2,0 | 2017-2024 | Обеспечение водой 14 домов | 2023 | 2023 | Средства бюджетов всех уровней |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Щекино | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2017-2024 | Обеспечение водой 10 домов (650 кв. м жилья) | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |

3.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2017 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2017 | 2017 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м – 8 ед. | 0,2 | 2014-2024 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2014 | 2024 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 4 ед. | 0,48 | 2014-2024 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2014 | 2024 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – ед. | 2,0 | 2014-2024 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2014 | 2024 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2014- 2024 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2016 | 2024 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2024 годы составляет  48800 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2024 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация Щекинского сельсовета Рыльского района – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация сельсовета ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе  сельсовета.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой  сельсовета путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации сельсовета информацию о ходе реализации Программы.

Администрация  сельсовета ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Щекинский сельсовет» на 2014-2024 годы (млн.р.)

Таблица 15

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 2,0 | 1,2 | 0,3 | - | 0,5 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 9,0 | 8,5 | - | - | 0,5 |
| 3 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,9 | 0,22 | - | 2,68 | - |
|  | Всего по Программе | 13,9 | 9,92 | 0,3 | 2.68 | 1,0 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Щекинский сельсовет» на 2014- 2024 годы (млн.р.)

Таблица 16

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 2,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 9,0 | 3,0 | 3,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 3 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 2,9 | - | - | - | - | 0,62 | 0,1 | 0,1 | 1,06 | 0,16 | 0,16 | 0,7 |
|  | Всего по Программе | 13,9 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,62 | 2,1 | 0,1 | 1,06 | 0,16 | 0,16 | 0,7 |

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ###### Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | - |  |
| 1.1 | ###### Жилые дома в с. Щекино | км | 1,0 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |
| 1.4 | ###### Жилые дома в д.Карьково-Каменка | км | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

2. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | Артезианские скважины | ед. | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 |  | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - |  |
| 1.2 | Водонапорные башни | ед. | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - |  |
| 1.3 | Сети водопровода | км | 2,8 | 0,8 | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,8 | 0,8 | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  | Итого |  | 7,8 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |  |

3.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |  |
|  |  | млн.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р. | 0,16 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 |  |
| 4 | Приобретение специальной автотракторной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | 0,5 |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельсовета | млн.р | 0,2 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,38 | - | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,8 | 0,05 | 0,01 | 0,78 | 0,56 |  |